山亭区公路事业发展中心

2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务要点完成进度情况

主管部门：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心                     主管部门负责人：赵丽

| 一级指标 | 二级指标 | 任务要点名称 | 年度目标 | 完成进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围绕中心履职尽责（400分） | 重点（职能）工作 | 实施公路项目提升工程 | S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程，协助当地政府做好工程施工前准备工作。 | 协助当地政府完成工程施工前准备工作，该工程已开工建设。 |
|  |  | 实施养护服务品质提升工程 | 加快构建现代公路养护模式、加快提升日常养护水平。 | - 进一步提升日常养护水平。根据路况调查结果，于9月底前全部完成年度小修工程计划任务，累计完成：路面病害修复2.135万平方，路面裂缝处治2.8万延米，网裂贴1000平方，国道518预防性养护车辙维修2.72万平方米，标线1840平方米。 - 进一步加大养护新技术、新材料的推广应用。采用速凝混凝土完成了S313日滕线龙虎桥伸缩缝和G518姜庄桥伸缩缝的修复，大大缩短了伸缩缝混凝土的养生时间，减少了对车辆通行的影响。针对邻水、临崖和急弯、陡坡等路段，设置反光凸起道钉、护栏立柱贴反光膜等，总结提炼创新成果《道路工程项目风险评估系统研究》，获得社会各界广泛好评，被区、市总工会推荐参加2022年全省职工创新创效竞赛。 - 3.进一步提高沿线设施及绿化苗木的管护水平。应急处治维修护栏132米、标志10块，处治枯死行道树16棵，修剪S103济枣线杨树51棵。解决了S241临徐线现有行道树树龄长、树身高、易倒伏的安全隐患问题。通过积极向上级汇报争取，取得采伐许可，与属地政府沟通协调，对S241临徐线北庄镇路段两侧1473棵行道树采伐更新。 - 4.加强公路防汛，全面开展隐患排查治理。完成6座桥涵加固维修，共计完成桥面铺装1845平方米、桥面连续 13.4 延米、伸缩缝24延米、增设挡墙76.8立方米、维修锥护坡86平方米、洞底铺砌320平方米。 |
|  |  | 实施路域环境提升工程 | 进一步推进普通国省道“路长制”、进一步净化路域环境、进一步落实公路扬尘治理措施、进一步抓实路产路权保护。 | - 1.进一步推进普通国省道“路长制”工作，配合区委区政府开展了全区普通国省道路域环境整治提升行动；向区委改革办提报了“切勿让公路绿化带变为安全隐患带”的调研报告，分析了“平交道口绿化遮挡视线、绿化树木过高遮挡交通标志、路侧绿化填土过高造成路面污染和排水不畅”等问题；积极组织协调相关镇街和部门深入现场调查核实，压实工作任务，推进问题整改，形成了“政府主导、部门协同、上下联动、齐抓共管”的工作合力，路域环境持续提升。 - 2.进一步推进“靓丽枣庄路”创建工作，协调沿线镇街开展路域环境综合整治，配合镇街定期对公路沿线中央护栏、分道标志等沿线设施进行清洗，配合徐庄镇、桑村镇抓住春季有利时节开展了路侧绿化更新提升，打造路侧绿化节点，大大提升了国道G518和S320山留线绿化档次和效果。 3.进一步保护路产路权，路政事案发生、查处6起，收取公路设施损坏赔偿费48210元，清理堆积物106处，提供技术支持服务1次，向区交运局综合执法大队推送违法涉路案件13起。 |
|  |  | 实施智慧绿色公路提升工程 | 按市中心的工作要求和部署，完成年度任务。 | 配合市中心完成了全区路网监控点运行情况的调查摸底，对全区普通国省道18处监控设备进行维护，修复5处监控供电，新安装S320山留线服务区及庄里水库大桥监控设备，完成了新增岩马交调点设备安装及调试。 |
|  |  | - 实施安全应急保障提升工程 | - 抓细安全责任落实、安全隐患整改、安全生产宣传教育、安全应急能力建设和常态化疫情防控。 | 1.全面做好道路安全隐患排查及整改，将“百日会战”、“两路两车”专项整治、“平交路口”治理等工作有机结合，全力防范化解道路交通安全风险，对管养路段开展了全面安全排查，完成了各级交安委下达的整改任务12处，完成了38所校园周边交通安全整治提升工作。 2.组织开展安全生产专项检查8次、施工现场专项检查5次、安全生产例会10次，调整了安全生产管理机构人员、进一步明确了各科室（公路站）的安全生产工作职责、制定了《应急值班规范年活动实施方案》、修订了《山亭区公路事业发展中心公路防汛抢险救灾应急预案》等应急预案。 3.为进一步提高应急处置能力，5月27日在S103济枣线205k+200处开展了路树倒伏应急处置演练，利用网络视频连线，模拟了中心值班室和应急处置现场两处会场，从实战出发，提升了全体干部职工应急处置实战能力。 4.抓实疫情防控各项工作，开展了“疫情防控、党员先行”、“一路先行、抗疫向前”等主题党日活动，组建了疫情防控应急先锋队，承担山亭花园小区340余户、1100余人的疫情防控任务，负责该小区常态化核酸检测秩序维持；抽调两名同志参加疫情集中隔离点志愿服务工作；配合交通、公安部门及属地政府完成了G518山亭费县界和S313日滕线山亭邹城界疫情防控卡点交通安全布控，为卡点配备了爆闪灯、防撞桶和锥形标等安全设施。 |
|  |  | 实施思想能力作风提升工程 | 坚定不移加强党的建设、坚定不移正风肃纪、坚定不移推进改革、坚定不移依法履职、坚定不移加强队伍建设。 | 1.印发了《山亭区公路事业发展中心2022年党风廉政建设工作要点》，签订了《廉政责任书》，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局，形成了以支部书记为第一责任人、领导班子成员都是直接责任人的齐抓共管的党建工作格局。 2.召开了组织生活会暨民主评议党员大会，收看了中国共产党山东省第十二次代表大会现场直播、中国共产党第二十次全国代表大会现场直播，依托主题党日开展政治理论学习24次、青年理论学习7次、党课4次、支部委员会19次、支部党员大会3次。 3.召开思想能力作风建设“五比五看”活动动员会，签订加强思想能力作风建设承诺书，制定并印发了《山亭公路中心工作人员行为规范（试行）》，进一步促进干部职工强思想、转作风、提能力，提高工作效率和服务水平。 4.为传承弘扬革命精神，教育引导广大党员干部不忘初心、牢记使命。6月24日，党支部组织全体党员和青年理论学习小组成员到王家湾村鲁南抗日民主政权建设纪念馆进行现场教学党课活动，通过现场参观、聆听讲解，重温入党誓词，回忆入党初心。 5.根据枣庄市和山亭区考核办的有关要求，完成了2021年度事业单位绩效考核各项工作任务，在2021年度市直事业单位绩效考核中获得“优秀”等次，在山亭区综合绩效考核中荣获“服务山亭发展突出贡献奖”。 6.助力文明城市创建，全员参与，做好文明交通岗、网格保洁、核酸检测等志愿服务，为创城工作贡献公路力量，累计900余人次参与志愿服务。按照区委要求，成立“民情工作队”，每月到店子镇高崖村、安岭村入户走访，征集问题，成立“扶贫工作队”，结对帮扶81户脱贫户。 |
|  |  | - 为公路事业发展提供服务，为普通国省道公路畅通提供技术保障。 | - 1.做好山留线服务区和半湖停车区的对外服务工作。 - 2.加强各项业务培训和学习，签订各类目标责任书，层层落实责任。 | 1.加强山留线服务区和半湖停车区办公楼、停车场管理工作，制作了路网图、周边旅游景点推介，为过往车辆行人提供停车、休息、入厕、热水、垃圾回收等基本功能。 2.强化学习和培训，规范化内业资料整理，组织各站到岩马公路站集中学习内业规范化归档并集中学习山东省公路日常养护内业资料管理办法；组织开展了2022年度消防安全培训，邀请枣庄市政安消防教官从案例分析、警示教育、消防常识、应急逃生、消防器材使用等方面开展培训教育。 3.与各科室签订了《廉政目标责任书》《安全目标责任书》，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。 |
|  |  | - 承担山亭区境内普通国省道公路及其附属设施养护工作。 | 加强“路长制”日常巡查和考核工作，做好各类隐患整改和事故多发路段的整治工作，加强道路巡查，做好道路保洁，及时处置各类隐患，提高道路的安全通行能力。 | 结合“路长制”检查和考核的相关标准和要求，做好周巡查和月度检查，做好市路长制办公室工作提醒问题的现场调查并督促各个镇街做好整改和反馈工作。及时公布季度考核排名，及时发放保洁费用和各项考核费用，严格执行各项奖惩制度。做好各项安全隐患整改，提升道路安全通行能力，累计完成了日滕线、山留线和临徐线等多处平交道口的安全隐患整治工作，完善各类标志、标线和标牌。 |
|  |  | - 承担普通国省道 路面、桥隧、沿线设施、绿化等公路服务设施维护。 | - 1.以重点养护路段、扬尘治理和路域环境整治为重点，精心打造示范路段和示范界点，根据“一路一主题、一界一特色”的原则，全面提升示范路段和界域节点管理水平，打造出体现枣庄特色、展示公路文化的“靓丽枣庄路”。同时，以点带面，发挥示范引领作用，逐步实现公路管理规范化、科学化、常态化，打造畅通安全、美丽舒适、生态文明的交通环境。 - 2.建立健全各项安全运营管理制度，严格落实桥梁“四个一”责任体系和桥涵养护技术规范等相关要求。认真开展桥梁日常巡查、经常性检查和检测监控；提高巡查质量，做好桥涵养护和危旧桥梁改造工作；及时修复各类病害；做好桥下空间治理工作，保证桥下清洁，提高桥梁安全耐久水平。 - 3.集中整修路肩与边坡。维修、加固路肩、边坡，清除边沟内的垃圾杂物；疏通、改善排水设施，修理挡土墙、护坡、泄水槽等局部损坏，保持路肩平整、坚实，横坡顺适，排水顺畅。 - 4.及时修复护栏、标志牌、道口桩等各类交通安全设施，确保设施齐备、齐全；及时修补各类标线，确保标线清晰醒目，警示功能满足规范要求。 - 5.对沿线路树和中央分隔带植被进行补植、修剪和浇水，确保苗木成活率。对绿地植物进行全面的病虫害检查，清除病虫枯木和病虫害严重的苗木；通过修剪、喷药、水肥管理、保护天敌等多种措施防控病虫害，并优先选择非喷施农药防控方式，切实减少因农药使用造成的天敌伤害及对土壤、水源、空气的污染。 | 1、抓好示范引领，扮靓公路“颜值”，选取G518凤仪门到薛城交界段和S320山留线这两条路线作为靓丽示范路建设的试点路段，对中央和路侧护栏贴IV级反光膜，对G518重点实施了预防性养护，处理车辙27200平方米，配合桑村镇重点打造了S320山留线和冯木路口的节点绿化，对公路两侧的绿化实行透视、透绿，对葛庄红绿灯路口重新进行了设置和渠化交通。 2、进一步建立健全安全运营管理各项制度，签订桥梁“四个一”责任状，对全区的大中桥梁均设置了信息牌，制作了桥梁基本信息“二维码”，做到信息公开。 3、认真开展桥梁日常巡查、经常检查及检测与监控，提高巡查质量，做好桥涵养护和危旧桥梁改造工作，提高桥梁安全耐久水平。做好桥梁、涵洞、挡墙等设施的日常保养，清除桥下、涵洞等部位的淤积物，疏通泄水孔、清理伸缩缝。清除店韩北线张宝庄西桥洞口及桥底的垃圾杂物，清除国道518黄庄小桥洞口淤塞杂草、杂物，保障汛期排水畅通。及时做好桥梁水毁修复，完成店韩路陈山北桥桥底冲刷修复，增设混凝土挡土墙和截水墙60立方米、、回填土方196立方米；姜庄桥完成混凝土桥面铺装 15.385平方米、桥面连续 13.4 延米、伸缩缝15延米、沥青铺装 1275 平方米；后伏一桥沥青铺装570平方米；朱庄桥完成截水墙 20延米、洞底铺砌320平方米；龙虎坡南桥维修伸缩缝 9延米、浆砌护坡及台阶 16立方米、土方61立方米。 4、集中开展汛前排水沟、泄水孔、泄水槽的清理工作，保障汛期排水畅通；汛后及时对路肩边坡、挡土墙等水毁进行维修。重点实施了日滕线积水路段排水沟开挖、路口硬化等工作。 5、做好沿线设施的管护，对缺失、损坏、污染的公路设施及时完善和修复，保持完整、齐全和良好的状态。全年累计施划各类标线1.439万平方米，维修护栏板1140米，S320山留线更换公里桩12个、百米桩108个。 6、定期组织各镇街对辖区内的公路行道树进行修剪、除草、浇水等绿化管护工作，对国道518庄里水库段绿化进行了3次集中修剪，对全区的绿化病虫害及时进行观察，对法桐网幕及时进行了清理，消除白蛾等各类病虫害。 |
|  |  | - 承担实施公路小修工程。 | 科学制定路面病害小修计划、预防性养护计划和日常养护维修对策，认真完成市中心计划，做好小修挖补和预防性养护工作的开展；贴抗裂胶带和网裂贴，做好路面整治提升工作，提升路况质量。 | 认真组织开展公路技术状况调查与评定工作，科学制定路面病害小修计划、预防性养护计划和日常养护维修对策，充分利用施工黄金季节，9月底前全面完成市中心下达的年度小修计划。 |
|  |  | 完成市公路和地方铁路事业发展中心交办的其他任务。 | 按照市中心的安排部署和要求，及时高标准的完成各项工作； 积极完成各类热线件的整改和回复工作，提高群众满意度。 | 1.高标准、高效率完成了市公铁中心安排部署的各项工作。市公铁中心根据《枣庄市公路和地方铁路事业发展中心所属事业单位2022年度服务高质量发展绩效考核实施方案》部署要求，对所属事业单位开展年中预考核，山亭中心位列基层单位第一名。 2.积极做好信访稳定、对外协调等各项工作。接收市长热线40条，完成率100%，群众满意度100%；协调徐庄镇政府，解决了群众诉求强烈的G518花山头路段汛期积水问题，疏通排水沟280延米，增设盖板560块。 |
|  | 专项考核 | 五城同创 | 围绕创建任务，积极行动，有力有序推动各项工作。1.广泛开展社会主义核心价值观宣传，充分利用单位微信群、宣传栏、LED显示屏等形式广泛开展文明餐桌、光盘行动、文明交通、疫情防控、健康生活理念等宣传，带动单位人员以及社会公众讲文明、树新风，营造浓厚的创建活动氛围。2.加大卫生整治，内外兼顾。抓好办公区域的环境卫生清扫，树立从我做起的文明卫生习惯。做好帮包网格的卫生保洁工作，对废弃饮料瓶、塑料袋、杂草等垃圾进行了清除，做到无卫生死角、无垃圾残留，使道路两侧的环境变得干净卫生靓丽，用实际行动为创城添砖加瓦，共建美好家园。3.开展文明交通劝导活动。组织志愿者在汉诺路和新源路路口配合交警对路口非机动车载人、闯红灯等不文明交通行为进行文明劝导，倡导市民文明安全出行，营造安全和谐的道路交通环境。4.全力扛起疫情防控责任，我单位负责帮包翼云社区山亭花园小区，配合社区人员全面负责帮包网格内疫情防控各项工作。 | 1.助推文明城市创建。为提升创城宣传氛围，利用西侧院墙打造彩色“文化墙”350余平方米，不仅美化了市容市貌，也成为弘扬主旋律、宣传正能量的文化宣传阵地；山亭中心将全体人员分成4个工作组，持续开展文明交通岗、网格保洁、核酸检测等志愿服务，为创城工作贡献公路力量，累计900余人次参与志愿服务。 2.推进“我为群众办实事”活动。组建“民情工作队”，开展“机关接地气，干部走基层”主题活动，了解群众困难并协调帮助解决，助力“满意山亭”建设。 3.山亭中心根据市、区疫情防控工作会议精神，对疫情防控值班值守、帮包服务等工作进行安排部署，承担山亭花园小区340余户、1100余人的疫情防控任务，领导班子成员率先垂范，组织广大党员干部职工到山亭花园小区帮助开展入户“双敲”、常态化核酸检测等志愿服务，抽调两名同志参加疫情集中隔离点志愿服务工作。 |

填报人：王晓平                                               联系电话：8829928